Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el 20 de octubre de 2026, los avances del proyecto TresStock se han enfocado en desarrollar e implementar las funcionalidades básicas del sistema, con el objetivo de contar con una plataforma funcional que permita complementar la gestión de inventario del minimarket Los Tres. Entre las actividades realizadas, se encuentra la implementación de la importación de archivos CSV provenientes del sistema de gestión DimaSoft, lo que permite incorporar los datos existentes al sistema desarrollado. Asimismo, se ha avanzado en el desarrollo de los módulos de inventario, gestión de proveedores, inicio de sesión e historial de ventas, estableciendo las funcionalidades principales para la administración y consulta de la información. Estos avances permiten progresar en el cumplimiento de los objetivos específicos relacionados con la integración de los datos del sistema de gestión existente y el desarrollo de una plataforma que facilite el control del inventario y el seguimiento de las ventas. El trabajo se ha centrado en priorizar las funcionalidades esenciales para disponer de una base operativa sobre la cual continuar incorporando mejoras. Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha experimentado retrasos debido a la realización paralela de la práctica profesional, lo que ha reducido el tiempo disponible para trabajar en el APT. Esta situación ha provocado que varias actividades planificadas en la carta Gantt presenten retrasos respecto de su programación inicial. Se contempla retomar dichas actividades una vez finalizada la práctica profesional, con el propósito de avanzar en las tareas pendientes y continuar con el desarrollo e integración de las funcionalidades restantes. En cuanto a los objetivos y la metodología, se mantiene el enfoque original del proyecto, priorizando el desarrollo progresivo de las funcionalidades esenciales. No obstante, será necesario considerar los retrasos en la planificación de las actividades pendientes y reorganizar su ejecución para facilitar la continuidad del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general y los objetivos específicos establecidos inicialmente para el proyecto TresStock. Sin embargo, debido a los retrasos ocasionados por la realización paralela de la práctica profesional, se contempla ajustar la planificación de las actividades pendientes de la carta Gantt, retomando su ejecución una vez finalizada dicha práctica. Este ajuste no modifica los objetivos del proyecto, sino que busca reorganizar los plazos de trabajo para completar las funcionalidades restantes, integrar los módulos desarrollados y verificar el correcto funcionamiento del sistema. |
| Metodología | SIN MODIFICAR |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto APT se encuentra el avance progresivo en la implementación de las funcionalidades principales de TresStock, como la importación de archivos CSV provenientes de DimaSoft, el sistema de inventario, la gestión de proveedores, el inicio de sesión y el historial de ventas. Estos avances han permitido establecer una base funcional para continuar con el desarrollo e integración de los distintos módulos. Por otra parte, el principal factor que ha dificultado el cumplimiento de la planificación ha sido la realización paralela de la práctica profesional, debido a que ha reducido el tiempo disponible para trabajar en el proyecto y ha generado retrasos en algunas actividades establecidas en la carta Gantt. Para abordar esta dificultad, se contempla retomar las actividades pendientes una vez finalizada la práctica profesional, reorganizando los tiempos de trabajo y priorizando las tareas según su importancia para el cumplimiento de los objetivos. De esta manera, se busca avanzar en las funcionalidades restantes, mejorar la integración entre los módulos y verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.